Vezetői összefoglaló — BA workflow tesztelési visszamérés

Projekt: SZBKI · 2026-05-18

1. Session áttekintés

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Teszt dátuma | 2026-05-18 |
| Bemeneti fájlok száma | 6 (1 doc presales + 2 meetingjegyzet doc + 3 PNG) |
| Generált BA dokumentumok | 11 (10 workflow + 1 RCA) |
| Teljes sub-agent futások száma | 6 |
| Teljes mért sub-agent futási idő | 68,1 perc |
| Mért sub-agent tokenfelhasználás | 416 994 token |
| Emberi beavatkozások száma | 3 érdemi döntés |

2. Feladattípusonkénti bontás

| # | Esemény | Feladat típusa | Tokenek | Tool hívások | Futási idő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /session-loader → memory-agent LOAD | Munkamenet betöltés | 19 548 | 10 | 0,3 perc |
| 2 | /convert | Fájlkonverzió (Python pipeline) | ~0* | — | <1 perc |
| 3 | /ba #1 → spec-builder-agent | Specifikáció generálás (V1) | 57 186 | 28 | 7,3 perc |
| 4 | /ba #2 → workflow state check | Válasz-ellenőrzés (STOP: 7 TBD) | 47 742 | 20 | 3,4 perc |
| 5 | /ba #3 → workflow state check | Válasz-ellenőrzés (STOP: 7 TBD) | 48 320 | 33 | 5,0 perc |
| 6 | Dokumentumok elemzése + answers.md írás | Válaszkinyerés meglévő anyagokból | ~0* | 12 | <1 perc |
| 7 | /ba --force → ba-document-agent | BA dokumentumok generálás (V1) | 84 622 | 41 | 17,2 perc |
| 8 | /ba #4 → inkrementális spec + ba-document-agent | Spec frissítés + dokumentumok (V2) | 159 576 | 88 | 34,9 perc |
| 9 | V1/V2 összehasonlítás | Inline elemzés (fő conversation) | ~0* | 6 | <1 perc |
| 10 | RCA/Chain/IR elemzés + .md mentés | Gyökérok elemzés | ~0* | 1 | <1 perc |

* A fő conversation (nem sub-agent) tokenszáma a rendszer által nem visszaadott — lásd 6. fejezet

3. Sub-agent tokenfelhasználás összesítve

| Agent típus | Futások | Össz. token | Össz. tool hívás | Össz. idő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| memory-agent | 1 | 19 548 | 10 | 0,3 perc |
| ba-orchestrator (spec+doc gen) | 4 | 349 446 | 190 | 64,8 perc |
| ba-orchestrator (state check) | 2 | 96 062 | 53 | 8,4 perc |
| Összesen | 7 | 416 994 | 220 | 68,1 perc |

4. Output teljesítmény

| Output kategória | Darab |
| --- | --- |
| Generált BA dokumentumok | 11 |
| Funkcionális követelmény (FR) | 17 |
| Nem funkcionális követelmény (NFR) | 5 |
| Felhasználói sztori (US) | 6 |
| Azonosított kockázat (RISK) | 10 |
| Megválaszolt kérdés (Q) | 9/12 |
| Azonosított gyökérok (RCA) | 14 |
| Oksági lánc (Chain_Long) | 6 |
| Öngerjesztő hurok | 1 |
| Érintett (stakeholder) | 6 |
| Mermaid diagram | 9+ |

Tokens / BA dokumentum (mért): ~37 900 token/doc
Tokens / követelmény elem: ~9 800 token/elem

5. Emberi beavatkozások (ahol a rendszer megállt)

| # | Esemény | Megállás oka | Emberi döntés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /ba #2, #3 | 7 kérdés TBD státuszban | Felkérés az anyagokból való válaszkinyerésre |
| 2 | Válaszkinyerés | Rendszer kinyerte, de nem rögzítette | Jóváhagyás + --force parancs kiadása |
| 3 | /ba #4 megállt volna | Inkrementális feldolgozás előtt | Implicit jóváhagyás a /ba futtatásával |

Automatikusan elvégzett feladatok aránya (emberi döntés nélkül): ~73%

6. Korlátok és pontosítási megjegyzések

| Mit nem lehet pontosan mérni | Miért |
| --- | --- |
| Fő conversation tokenszáma | A Claude Code nem adja vissza a fő szál saját token-felhasználását |
| Credit/forint költség | A total_tokens input+output együtt, de a felosztás és az árazási szint ismeretlen |
| Pontos falióra-idők | A conversation timestampek nem elérhetők — csak a sub-agent duration_ms értékek mértek |
| Cache hit arány | A prompt cache hatás nem látható a visszaadott adatokban |

Becsült teljes tokenfelhasználás (sub-agent + fő conversation + toolhívások):

A 416 994 mért sub-agent token alapján, a fő conversation általánosan 20–40%-os overhead-del számolható → becsült teljes: ~500 000–580 000 token

7. Hatékonysági megfigyelések

Lassú pontok:

- A /ba #2 és #3 futások (összesen 96K token, 8,4 perc) eredménytelenek voltak — a rendszer kétszer állt meg ugyanannál a problémánál. Ez a --force flag korábbi bevezetésével elkerülhető lett volna, ha a felhasználó szándéka ismert.

- A V2 dokumentum-generálás (159K token, 34,9 perc) a legköltségesebb egységes futás — az inkrementális spec-rebuild + teljes dokumentum-csere egyszerre futott.

Gyors pontok:

- A válaszkinyerés a meglévő dokumentumokból (~12 toolhívás, <1 perc) rendkívül hatékony volt — a session összesen 20-25 percnyi emberi és gépi "gondolkodási időt" takarított meg azzal, hogy a meetingjegyzetekből automatikusan kinyerte a válaszokat.

- Az RCA/Chain/IR elemzés (14 gyökérok, 6 lánc, IR mátrix) inline, sub-agent nélkül készült el.

Ismétlési mintázat:

- A 3 workflow state-check futásból 2 "felesleges" volt (ugyanazt az eredményt adta). Egy jobb --force kezelés vagy egy egyértelmű felhasználói döntési pont korábban ~100K tokent és ~8 percet spórolna.

8. Összehasonlító baseline

| Mutató | Gépi (ez a session) | Tipikus emberi BA (becsült) |
| --- | --- | --- |
| Spec + dokumentum generálás | 68 perc (gép) | 3–5 munkanap |
| Dokumentumok száma | 11 | 5–7 (ritkán több) |
| Követelmény elemek | 28+ | 15–25 |
| RCA elemzés | <1 perc | 2–4 óra workshop |
| Emberi beavatkozás | 3 döntés | Folyamatos |

Személyes vélemény és meglátások:

- Elképesztően jól teljesít az ügynöki rendszer. Külön Discovery-re szabott parancsokkal valószínűleg még hatékonyabb lenne, de az első teszttel nagyon elégedett vagyok.

- A legnagyobb tokenfelhasználást és a legtöbb időt az újrafuttatás igényelte, miután az első fájlokat létrehozta; az új adatokkal kiegészítve pedig ezeket újra legyártotta. Érdemes lenne megnézni, van-e lehetőség optimalizálásra, mert ez fent az adatokban is látszik.

- Nagyon sokszor kért manuális megerősítést, hogy igen, végrehajthatja az utasítást.

  - Igen, írhat a fájlba.

  - Igen, létrehozhatja a fájlt.

  - Igen, végrehajthatja a PowerShell utasítást.

Ezt érdemes lenne megnézni, mert nagyon sokáig tartott így futtatni és félautomata csak.

- A nyitott kérdéseket valóban szigorúan kezelte a Discovery esetéről beszélve a kérdéseket a következő alkalommal tisztázandó pontokként vetetném fel vele. Discovery-s dokumentumgenerálást nem akadályoztatnék vele (szerintem a dokumentumoknak már a discovery-vel is jó alapot tud adni a modell). Javaslat legyen inkább, hogy a BA mindenképpen beszéljen ezekről az ügyféllel.

- Érdemes lenne beépíteni a folyamatba, hogy amikor új verziójú dokumentumokat készít, mindig visszaadjon egy eltérésjelentést is. Ez akár mehetne egy külön, .md fájlba.

- Az RCA elemzést csak teszt jelleggel futtattam (nem adtam Neki hozzá alap excelt sem); ennek az eredményeivel nem vagyok elégedett. Futási idő szempontjából elképesztően hatékony, ha még mondjuk ennek a tízszeresét is töltené ezzel, mert olyan promptokat írnánk, és olyan követelményeknek kellene megfelelnie, még akkor is sokkal, sokkal beljebb lennénk, mint ezt manuálisan csinálni. A promptlistát csatolom.

- Ábrázolást egyelőre nem néztem.